УТВЕРЖДАЮ

глава администрации

Сортавальского муниципального района

______________________ Л.П. Гулевич

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по выполнению ремонтных работ в общеобразовательных организациях Сортавальского муниципального района

в 2022-2025 гг.

| № п/п | Наименование общеобразовательной организации | Перечень мероприятий | Объем финансировани, тыс.руб. |  | Источник финансирования | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МКОУ Сортавальского МР РК Вяртсильская СОШ | Выполнение работ по ремонту кабинетов физики, химии, биологии (Точка роста) | 1700,0 |  | бюджет Сортавальского муниципального района | 31.08.2022 | Вешкельская М.В., Медведев А.А. |
| - | 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| 2 | МКОУ Сортавальского МР РК Вяртсильская СОШ | Выполнение работ по ремонту туалетов | 455,8 |  | бюджет Сортавальского муниципального района | 31.08.2023 | Вешкельская М.В., Медведев А.А. |
| - | 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| 3 | МКОУ Сортавальского МР РК Вяртсильская СОШ | Выполнение работ по замене оконных блоков | 542,8 |  | бюджет Сортавальского муниципального района | 31.08.2024 | Вешкельская М.В., Медведев А.А. |
| - | 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| 4 | МКОУ Сортавальского МР РК Вяртсильская СОШ | Выполнение работ по текущему ремонту помещений | 500,0 |  | бюджет Сортавальского муниципального района | 31.08.2025 | Вешкельская М.В., Медведев А.А. |
| СОГЛАСОВАНО Заместитель главы администрации по социальной политике __________________ Н.В. Макарова |  |  |  | СОГЛАСОВАНО Председатель Районного комитета образования _____________________ М.В. Вешкельская |  |  |  |